# AIOps OS Agent y motor SRE: desarrollo detallado

Tu proyecto tiene una base sólida y ambiciosa: cerrar el bucle entre predicción y acción. A continuación lo desarrollo en detalle con arquitectura, repositorios, contratos entre capas, ejemplos de código, pipelines CI/CD, seguridad/compliance, pruebas, observabilidad y un roadmap operativo con entregables medibles.

## Arquitectura end-to-end y contratos

### Capas y responsabilidades

- Ingesta/Agente (Capa 1):

  - Responsable: psutil + Python.

  - Salida: métricas, eventos y logs normalizados en JSON.

  - Contrato: POST /metrics a FastAPI con esquema fijo y versión.

- Backend/API (Capa 2):

  - Responsable: FastAPI, almacenamiento ligero (SQLite/Timescale opcional).

  - Salida: enruta a modelo, registra eventos, expone endpoints para el motor.

  - Contrato: /metrics, /predict, /orchestrator/webhook, /reports.

- Modelo/MLOps (Capa 3):

  - Responsable: scikit-learn, MLflow Tracking + Registry.

  - Salida: clase del estado del SO y probabilidad, versión del modelo.

  - Contrato: predict(input) → {state, score, model_version}. Política de umbrales.

- Monitorización/Alertas (Capa 4):

  - Responsable: Grafana + Prometheus.

  - Salida: alertas vía WebHook REST cuando state ∈ {Degradado, Crítico}.

  - Contrato: JSON payload → /orchestrator/webhook.

- Ejecución/Orquestación (Capa 5):

  - Responsable: Ansible + scripts modulares.

  - Salida: tareas de mantenimiento, backups, rollback; informes firmados.

  - Contrato: playbooks con variables de inventario y niveles de privilegio.

### Esquemas de datos (versión y compatibilidad)

- Metric payload v1

  - Campos mínimos: hostname, ts, cpu_load, mem_used_pct, disk_used_pct, net_rx_tx, iowait, process_anomalies.

  - Extensión: campos “extra” permitidos con prefijo ext_, ignorados si no están mapeados.

json

{

"schema_version": "1.0",

"hostname": "vm-linux-01",

"ts": "2025-12-11T08:20:00Z",

"cpu_load": 0.73,

"mem_used_pct": 61.2,

"disk_used_pct": 81.5,

"net_rx_tx": {"rx_kbps": 120.0, "tx_kbps": 85.0},

"iowait": 4.2,

"process_anomalies": ["sshd_hang", "nginx_5xx_spike"]

}

- Prediction payload v1

json

{

"state": "Degradado",

"score": 0.82,

"model_version": "rf-2025-12-01",

"thresholds": {"degraded": 0.7, "critical": 0.9}

}

- Alert WebHook v1 (Grafana → Orchestrator)

json

{

"ruleName": "SO Health",

"state": "alerting",

"labels": {"severity": "warning", "host": "vm-linux-01"},

"annotations": {"summary": "Predicción=Degradado", "score": "0.82"},

"evalMatches": [{"value": 1, "metric": "pred_state_degraded", "tags": {"host": "vm-linux-01"}}]

}

## Estructura de repositorios y módulos

### Monorepo recomendado (con pipelines por carpeta)

Código

aiops-os-agent/

├─ agent/                    # Capa 1: psutil + envío

│  ├─ src/

│  │  ├─ collect.py

│  │  ├─ send.py

│  │  └─ utils.py

│  ├─ tests/

│  ├─ pyproject.toml

│  └─ README.md

├─ backend/                  # Capa 2: FastAPI

│  ├─ app/

│  │  ├─ main.py

│  │  ├─ routes/

│  │  ├─ models/             # pydantic schemas

│  │  ├─ services/

│  │  └─ storage/

│  ├─ tests/

│  ├─ Dockerfile

│  └─ README.md

├─ mlops/                    # Capa 3: training, registry

│  ├─ notebooks/

│  ├─ src/

│  │  ├─ train.py

│  │  ├─ predict.py

│  │  └─ mlflow_utils.py

│  ├─ models/                # exported models for local runs

│  ├─ tests/

│  └─ README.md

├─ monitoring/               # Capa 4: Grafana/Prometheus

│  ├─ grafana/

│  │  ├─ dashboards/

│  │  └─ provisioning/

│  ├─ prometheus/

│  │  └─ rules/

│  └─ README.md

├─ orchestrator/             # Capa 5: Ansible + scripts

│  ├─ ansible/

│  │  ├─ inventories/

│  │  ├─ roles/

│  │  │  ├─ maintenance/

│  │  │  ├─ backup/

│  │  │  └─ rollback/

│  │  ├─ playbooks/

│  │  │  ├─ maintenance.yml

│  │  │  ├─ backup.yml

│  │  │  └─ rollback.yml

│  │  └─ group_vars/

│  ├─ scripts/

│  └─ README.md

├─ recovery/                 # IaC: Terraform

│  ├─ k3s/

│  │  ├─ main.tf

│  │  ├─ variables.tf

│  │  └─ outputs.tf

│  └─ README.md

├─ .github/workflows/

│  ├─ agent-ci.yml

│  ├─ backend-ci.yml

│  ├─ mlops-ci.yml

│  ├─ monitoring-ci.yml

│  ├─ orchestrator-ci.yml

│  └─ recovery-manual.yml    # Stage manual esencial

└─ docs/

├─ architecture.md

├─ evidences/

└─ roadmap.md

- Etiqueta de seguridad: secrets en repos de Actions/GitLab CI, Ansible Vault, variables en Terraform; nunca en texto plano.

## Implementación de referencia por capa

### Agente psutil: recolección y envío

python

# agent/src/collect.py

import psutil, time, json

def collect_metrics():

cpu_load = psutil.getloadavg()[0] / psutil.cpu_count()

mem = psutil.virtual_memory()

disk = psutil.disk_usage("/")

net = psutil.net_io_counters(pernic=False)

return {

"schema_version": "1.0",

"hostname": psutil.Process().pid,  # reemplazar por socket.gethostname()

"ts": time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", time.gmtime()),

"cpu_load": round(cpu_load, 3),

"mem_used_pct": mem.percent,

"disk_used_pct": disk.percent,

"net_rx_tx": {"rx_kbps": net.bytes_recv / 1024, "tx_kbps": net.bytes_sent / 1024},

"iowait": psutil.cpu_times_percent(interval=1).iowait,

"process_anomalies": []  # rellenar con heurística propia

}

python

# agent/src/send.py

import requests

from collect import collect_metrics

API_URL = "http://backend:8000/metrics"

def send_once():

payload = collect_metrics()

resp = requests.post(API_URL, json=payload, timeout=5)

resp.raise_for_status()

return resp.json()

if __name__ == "__main__":

print(send_once())

### Backend FastAPI: endpoints clave

python

# backend/app/main.py

from fastapi import FastAPI, Request

from pydantic import BaseModel

from ml_interface import predict_state

from orchestrator_bridge import trigger_playbook

app = FastAPI(title="AIOps Backend")

class Metric(BaseModel):

schema_version: str

hostname: str

ts: str

cpu_load: float

mem_used_pct: float

disk_used_pct: float

net_rx_tx: dict

iowait: float

process_anomalies: list

@app.post("/metrics")

async def ingest(m: Metric):

pred = predict_state(m.dict())

# persistir si es necesario

return {"prediction": pred}

@app.post("/orchestrator/webhook")

async def grafana_webhook(req: Request):

payload = await req.json()

host = payload.get("labels", {}).get("host")

severity = payload.get("labels", {}).get("severity")

# mapping de severidad → playbooks

if severity in ("warning", "critical"):

trigger_playbook(host=host, playbook="maintenance.yml")

return {"received": True}

python

# backend/app/ml_interface.py

from mlops.src.predict import load_model, predict

_model = load_model("rf-2025-12-01")

def predict_state(metric: dict):

y = predict(_model, metric)

return y  # {"state": "...", "score": ..., "model_version": "..."}

### MLOps con MLflow: entrenamiento y registro

python

# mlops/src/train.py

import mlflow

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split

def train_and_log(X, y, version_tag):

with mlflow.start_run(run_name=f"train-{version_tag}"):

model = RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=42)

Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

model.fit(Xtr, ytr)

acc = model.score(Xte, yte)

mlflow.log_metric("accuracy", acc)

mlflow.sklearn.log_model(model, "model", registered_model_name="so_health")

mlflow.set_tag("model_version", version_tag)

return model, acc

python

# mlops/src/predict.py

import mlflow

import numpy as np

def load_model(version_tag: str):

# resolver última versión del Registry

return mlflow.pyfunc.load_model(f"models:/so_health/Production")

def predict(model, m: dict):

# vectorizar métrica

x = np.array([

m["cpu_load"], m["mem_used_pct"], m["disk_used_pct"], m["iowait"]

]).reshape(1, -1)

prob = model.predict_proba(x)[0][1]  # clase “degradado/critico”

state = "Óptimo"

if prob >= 0.9: state = "Crítico"

elif prob >= 0.7: state = "Degradado"

return {"state": state, "score": float(prob), "model_version": "rf-2025-12-01"}

### Grafana: alerta WebHook

- Métrica expuesta: backend convierte pred.state a series Prometheus: pred_state_degraded{host="..."}=1, pred_state_critical{host="..."}=1.

- Regla ejemplo (YAML, simplificada):

yaml

groups:

- name: so-health

rules:

- alert: SODegraded

expr: pred_state_degraded == 1

for: 2m

labels:

severity: warning

annotations:

summary: "Predicción=Degradado"

- Notif. WebHook en Grafana: URL → http://backend:8000/orchestrator/webhook

### Orquestación Ansible: playbooks

yaml

# orchestrator/ansible/playbooks/maintenance.yml

- hosts: target_hosts

become: yes

vars:

log_paths:

- /var/log/syslog

- /var/log/nginx/*.log

tasks:

- name: Rotate logs

command: logrotate /etc/logrotate.conf

- name: Clean temp files

file:

path: /tmp

state: directory

mode: '1777'

- name: Restart degraded services

service:

name: "{{ item }}"

state: restarted

loop:

- nginx

- sshd

yaml

# orchestrator/ansible/playbooks/backup.yml

- hosts: target_hosts

become: yes

vars:

backup_paths:

- /etc

- /var/www

dest_dir: /opt/backups

tasks:

- name: Ensure backup dir exists

file:

path: "{{ dest_dir }}"

state: directory

mode: '0750'

- name: Create tarball

archive:

path: "{{ backup_paths }}"

dest: "{{ dest_dir }}/config-backup-{{ ansible_date_time.iso8601 }}.tar.gz"

format: gz

- name: Verify tarball integrity

command: "tar -tzf {{ dest_dir }}/config-backup-{{ ansible_date_time.iso8601 }}.tar.gz"

yaml

# orchestrator/ansible/playbooks/rollback.yml

- hosts: k8s_control

become: yes

tasks:

- name: Rollback last deployment

command: kubectl rollout undo deployment/backend -n default

### Terraform: reconstrucción base

hcl

# recovery/k3s/main.tf

provider "aws" {

region = var.region

}

resource "aws_instance" "k3s_vm" {

ami           = var.ami

instance_type = var.instance_type

tags = { Name = "k3s-node" }

user_data = <<-EOF

#!/bin/bash

curl -sfL https://get.k3s.io | sh -

systemctl enable k3s

systemctl start k3s

EOF

}

output "k3s_ip" {

value = aws_instance.k3s_vm.public_ip

}

## CI/CD y “Stage de herramientas esenciales” manual

### Pipelines por componente

- Agent CI (agent-ci.yml):

  - Build/Test: pyproject, pytest, flake8.

  - Security: bandit, secret scanning.

  - Artifact: wheel + sbom (Syft).

- Backend CI (backend-ci.yml):

  - Build/Test: pytest + coverage, mypy.

  - Docker: build multi-arch, push con tags semver.

  - K8s deploy (CD): Helm chart a K3s/Minikube (entorno dev), con estrategia blue/green.

- MLOps CI (mlops-ci.yml):

  - Train (on demand): job con datasets simulados.

  - MLflow: registrar modelo, transición a “Staging” con aprobación.

  - Canary predict: test de inferencia en CI con data sintética; promoción a “Production” si pasa umbrales.

- Monitoring CI (monitoring-ci.yml):

  - Lint: reglas Prometheus, dashboards Grafana con validadores.

  - Provisioning: empaquetar dashboards como code.

- Orchestrator CI (orchestrator-ci.yml):

  - Ansible-lint, molecule tests con contenedores.

  - Vault check: garantizar que secrets están cifrados.

### Stage manual esencial (recovery-manual.yml)

yaml

name: Recovery tools (manual)

on:

workflow_dispatch:

inputs:

action:

description: "rollback | backup | rebuild"

required: true

default: "backup"

jobs:

rollback:

if: ${{ github.event.inputs.action == 'rollback' }}

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Kubectl rollback

run: kubectl rollout undo deployment/backend -n default

backup:

if: ${{ github.event.inputs.action == 'backup' }}

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Setup ansible

run: pip install ansible

- name: Run backup playbook

run: ansible-playbook orchestrator/ansible/playbooks/backup.yml -i orchestrator/ansible/inventories/dev

rebuild:

if: ${{ github.event.inputs.action == 'rebuild' }}

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Setup terraform

uses: hashicorp/setup-terraform@v3

- name: Terraform init/plan/apply

run: |

cd recovery/k3s

terraform init

terraform apply -auto-approve

- Auditoría: cada ejecución guarda logs, artefactos (backup tarball checksum), y firma con Supply Chain (cosign) para trazabilidad.

## Seguridad, compliance y observabilidad

- Principios mínimos:

  - Privilegios: Ansible con become solo en roles específicos; sudoers con comandos whitelisted.

  - Secretos: Ansible Vault para inventarios; GitHub Actions Secrets; Terraform variables sensibles (.tfvars en Secret Store).

  - Auditoría: logs firmados, timestamp, hash SHA256 de backups; registros MLflow con metadatos de origen.

  - SBOM: generar y versionar SBOM de imágenes Docker; verificación de vulnerabilidades (Trivy).

  - Políticas: lint obligatorio, revisión de PR, firmas de contenedor (cosign), etiquetas de cumplimiento (e.g., “GDPR: N/A” si no hay datos personales).

  - Anclaje documental: tabla de versiones y compatibilidad de endpoints; RFC internos para cambios de contrato.

- Observabilidad:

  - Métricas: latencia de /metrics, tasa de alertas, éxito de playbooks, tiempo de rollback, precisión del modelo.

  - Logs: estructurados con correlación request_id; almacenamiento con retención definida.

  - Dashboards: “SO Health”, “Orchestrator Success Rate”, “CI/CD Recovery Actions”.

  - Alertas: degradado/critico, fallo de playbook, backup incompleto, drift IaC.

## Pruebas, validación y evidencias

- Unitarias:

  - Agent: formatos, resiliencia ante psutil errors.

  - Backend: validación de esquemas, rutas, mapping de severidad→playbook.

  - MLOps: predict estable con inputs fuera de rango; umbrales.

  - Ansible: molecule scenarios: mantenimiento, backup, rollback.

- Integración:

  - E2E dev: docker-compose con agent→backend→ml→prom→grafana→webhook→ansible (simulado).

  - Data drift: job semanal que compara distribución de métricas; abrir issue si excede tolerancia.

- Evidencias:

  - Capturas: dashboard Grafana con alerta, logs de webhook, salida de ansible, resultado de rollback.

  - Artefactos: backup tar.gz + checksum + verificación; reportes CI con firma.

  - Impacto: tiempos medios antes/después (MTTR), tasa de incidentes revertidos.

## Roadmap y entregables medibles

### Fase 0: Cimientos (3 semanas)

- Entregables:

  - Agent funcional enviando a FastAPI en K3s/Minikube.

  - Dashboard base de métricas y latencia API.

  - CI básico (build/test) y documentación arquitectura.md con diagramas.

- Evidencias:

  - Logs de agente y API; captura del deployment.

  - Pruebas unitarias superadas; SBOM inicial.

### Fase 1: MLOps Core (4 semanas)

- Entregables:

  - Modelo entrenado con datos simulados y MLflow Registry con Staging/Prod.

  - Endpoint predict integrado y series Prometheus de estado.

- Evidencias:

  - Accuracy report; envíos de predicción; canary tests pasados.

  - Capturas de Grafana con Predicción.

### Fase 2: DevOps y Automatización (6 semanas)

- Entregables:

  - Ansible operativo: informes automáticos, logrotate, limpieza, restart servicios.

  - CI/CD completo del backend con Helm y estrategia de despliegue.

- Evidencias:

  - Molecule tests; logs firmados; artefactos de reportes.

### Fase 3: SRE y Recuperación (5 semanas)

- Entregables:

  - Rollback K8s, Backup verificado, Terraform reconstructivo de VM/K3s.

  - Stage manual en Actions con inputs: rollback|backup|rebuild.

- Evidencias:

  - Tiempo de rollback, tarball verificado, IP de VM reconstruida, logs CI.

## Riesgos y mitigación operativa

- Permisos insuficientes (Ansible):

  - Mitigación: sudoers mínimos, roles con become solo cuando es imprescindible, pruebas molecule con usuarios limitados.

- Backups incompletos o no verificados:

  - Mitigación: verificación obligatoria del tar.gz en el pipeline, checksum, prueba de lectura; alertas si falla.

- Integración Grafana → WebHook → Ansible:

  - Mitigación: servicio proxy FastAPI estable, colas en memoria/Redis para reintento, dead-letter log, pruebas de contrato con payloads simulados.

- Drift de IaC (Terraform) respecto al estado real:

  - Mitigación: terraform plan en cron, reportes de drift, aprobación humana requerida para apply.

## Siguientes pasos concretos

- Definir inventario de Ansible con etiquetas por severidad (e.g., grupo “critical_hosts”).

- Establecer umbrales en predict.py como variables de entorno y versionarlos.

- Crear docker-compose dev que arranque todas las capas para E2E local.

- Añadir firmas cosign a las imágenes backend y publicar SBOM por release.

- Documentar “operating procedures”: cuándo disparar rollback vs mantenimiento, con criterios objetivos.